МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский технический университет связи и информатики» (МТУСИ)

Кафедра «Системное программирование»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине «Инженерия разработки ПО»

На тему «Анализ рисков»

«Telegram бот по подбору б/у автомобилей»

Выполнили студенты группы БВТ2351:

Черников Юрий Михайлович

Пешков Станислав Константинович

Чернуха Георгий Ростиславович

Николашин Игорь Юрьевич

Лаптев Константин Сергеевич

Проверила: Изотова А.А.

Москва

2026

Цель: осуществить анализ рисков методами «Матрица компромиссов» и «Таблица анализа рисков».

Ход работы

Задание 1. Создать матрицу компромиссов для выбранного варианта информационной системы.

информационная система: бот для покупки б/у автомобилей.

|  | Фиксируется (Зафиксировано) | Согласовывается (Определено) | Принимается (Корректируемо) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы |  | + |  |
| Время (график) | + |  |  |
| Возможности (набор функций программы) |  |  | + |

Время — важно (например, запуск бота к дате старта проекта/презентации)

Ресурсы — можно варьировать (сервер, разработчики)

Функции — гибкие (можно добавлять фильтры, уведомления, проверку VIN позже)

Задание 2. Определить список рисков для выбранного проекта (не менее 10 пунктов).

| № п/п | Риск |
| --- | --- |
| 1 | Неполные или некорректные требования. |
| 2 | Ошибки в алгоритме подбора автомобилей. |
| 3 | Срыв сроков разработки. |
| 4 | Ограничения или изменения API Telegram. |
| 5 | Блокировка бота платформой. |
| 6 | Проблемы интеграции с сайтами объявлений. |
| 7 | Утечка персональных данных. |
| 8 | Недостаточное тестирование. |
| 9 | Низкая производительность бота. |
| 10 | Превышение бюджета. |
| 11 | Уход ключевого разработчика. |
| 12 | Ошибки в логике диалога (UX бота). |

С помощью метода экспертных оценок произвести оценку полученного списка рисков. (Не забудьте указать расшифровку шкалы оценивания)

| Риск | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Рейтинг риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неполные или некорректные требования. | 9 | 8 | 9 | 8.7 |
| Ошибки в алгоритме подбора автомобилей. | 9 | 9 | 8 | 8.7 |
| Срыв сроков разработки. | 8 | 9 | 8 | 8.3 |
| Ограничения или изменения API Telegram. | 8 | 7 | 8 | 7.7 |
| Блокировка бота платформой. | 8 | 8 | 9 | 8.3 |
| Проблемы интеграции с сайтами объявлений. | 8 | 8 | 9 | 8.3 |
| Утечка персональных данных. | 10 | 9 | 10 | 9.7 |
| Недостаточное тестирование. | 8 | 8 | 7 | 7.7 |
| Низкая производительность бота. | 7 | 7 | 8 | 7.3 |
| Превышение бюджета. | 6 | 7 | 6 | 6.3 |
| Уход ключевого разработчика. | 6 | 7 | 6 | 6.3 |
| Ошибки в логике диалога (UX бота). | 6 | 6 | 5 | 5.7 |

Задание 3. Из полученного списка рисков выбрать пять с самым высоким рейтингом. Заполнить таблицу «Анализ рисков».

| № п/п | Риск | Последствия наступления риска | Меры по предотвращению | Меры по минимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечка данных | Потеря пользователей, штрафы, репутационные потери | Шифрование, безопасная работа с API, защита БД | Уведомление пользователей, срочное устранение уязвимости |
| 2 | Неполные требования | Переделка логики бота | Четкое ТЗ, прототипирование диалогов | Итерационная разработка (Agile) |
| 3 | Ошибки алгоритма | Нерелевантные авто, потеря доверия | Тестирование на реальных данных | Быстрое обновление алгоритма |
| 4 | Блокировка бота Telegram | Полная остановка работы сервиса | Соблюдение правил платформы | Перенос на другой аккаунт/платформу |
| 5 | Интеграция с сайтами | Нет актуальных объявлений | Использование официальных API | Подключение альтернативных источников |

Заключение.	В ходе работы были получены знания по выявлению рисков и их анализу методами матрицы компромиссов и таблицы анализа рисков. Также, появилось понимание того, что оценка рисков должна осуществляться группой, а не по одиночке. При работе с рисками важны разные точки зрения.