Постановка задачи 1

Вы стали директором по ИБ небольшого регионального банка. За первый рабочий день вы узнали некоторые данные о его инфраструктуре:

- Головной офис (далее ГО);

- Центр обработки данных (далее ЦОД).

Вся сеть разделена на 2 сегмента:

- Серверный. В который вошли серверы СУБД MS SQL, Оrас1е, MS Exchange, МБ АD, веб-серверы и т.д;

- Пользовательский. В нем расположены рабочие станции пользователей (300 штук), локальные принтеры.

В компании есть 1 канал в Интернет, пропускная способность канала 100 Мбит/с. Пропускная способность канала между ЦОД и ГО 1 Гбит/с. Здания находятся в разных концах города.

На данный момент Банк не использует никакие меры и средства защиты информации (ни технические, ни организационные), кроме антивирусов. Также, по словам ИТ-службы, базовая безопасность настроена на сетевом оборудовании.

В штате вашего отдела ИБ один глухонемой инженер. Технический уровень сильно ниже среднего.

Задание 1

На второй рабочий день вам сообщают о серьезном инциденте. Департамент продаж обнаружил, что база клиентов вашего банка уже около полугода продается в даркнете. При этом она обновляется раз в 2-3 недели. Судя по всему, база настоящая.

Ваша задача: подготовить план действий на ближайшую неделю для генерального директора (страница А4).

Задание 2

После успешного расследования инцидента генеральный директор понял, что пора серьезно заняться ИБ. Он попросил вас сформировать план развития ИБ в банке на ближайший год. Сформулируйте кратко ваши предложения (страница А4).

Задание 1. План действий на ближайшую неделю по инциденту утечки клиентской базы

1. Цель

Минимизировать ущерб от инцидента, остановить дальнейшую утечку данных и определить источник компрометации.

2. Приоритетные задачи на неделю

День 1–2. Изоляция и первичная диагностика

- Создание рабочей группы — включить представителей ИБ, ИТ, службы безопасности, юридического отдела и PR.

- Сбор фактов:

  - Проверить, действительно ли опубликованные данные принадлежат банку (сравнить выборку с реальными записями).

  - Зафиксировать все доказательства (скриншоты, хэши файлов, ссылки).

- Ограничить доступ к серверу СУБД с клиентской базой:

  - Временно изолировать базу в отдельный VLAN.

  - Отключить внешние подключения, кроме необходимых.

  - Изменить все пароли доступа к БД и учетным записям администраторов.

День 3–4. Анализ и расследование

- Провести техническое расследование:

  - Проверить журналы аудита MS SQL/Oracle, события входа в систему, сетевые логи.

  - Выявить подозрительные подключения из внешней сети или из пользовательского сегмента.

- Проверить рабочие станции сотрудников отдела продаж — возможен инсайдер или заражение трояном.

- Провести антивирусную и антималварную проверку серверов и рабочих мест.

- Проверить уровень защиты почтовых серверов и веб-сервисов, откуда могла происходить утечка (фишинг, зараженные вложения и т.д.).

День 5–6. Принятие мер и восстановление безопасности

- Прекратить дальнейшую утечку:

  - Отключить все подозрительные учетные записи.

  - Настроить систему мониторинга сетевого трафика и логов (временное решение — syslog + fail2ban или SIEM-облачный сервис).

- Обновить антивирусные базы, установить последние обновления ОС и приложений.

- Организовать временные правила доступа: минимальные привилегии для всех сотрудников.

День 7. Отчет и коммуникация

- Подготовить внутренний отчет с описанием:

  - источника и масштаба утечки;

  - объема скомпрометированных данных;

  - вероятного способа компрометации.

- Сообщить в Банк России и Роскомнадзор о факте утечки ПДн (в соответствии с законодательством).

- Подготовить коммуникационный план для клиентов и СМИ (совместно с PR-службой).

3. Ожидаемые результаты

- Прекращение дальнейшей утечки данных.

- Определение источника инцидента.

- Повышение контроля над ИТ-инфраструктурой.

- Основа для долгосрочного плана усиления ИБ.

Задание 2. План развития информационной безопасности на год

От: Директора по информационной безопасности
Кому: Генеральному директору
Тема: Годовой план развития системы информационной безопасности

1. Цели программы

- Повышение уровня защищенности ИТ-инфраструктуры банка.

- Соответствие требованиям законодательства (152-ФЗ, 187-ФЗ, ГОСТ Р 57580).

- Формирование устойчивой культуры информационной безопасности среди сотрудников.

2. Основные направления и мероприятия

1 квартал — Организационные основы и аудит

- Провести полный аудит ИБ: сети, серверов, приложений, рабочих станций.

- Создать нормативную базу ИБ:

  - Политика ИБ, политика управления паролями, резервного копирования и доступа.

- Создать систему управления ИБ (СУИБ) — назначить ответственных, установить отчетность.

- Провести обучение сотрудников основам ИБ и защите персональных данных.

2 квартал — Техническая защита инфраструктуры

- Сегментировать сеть на изолированные VLAN: серверный, пользовательский, административный, DMZ.

- Внедрить межсетевой экран (NGFW) и систему предотвращения вторжений (IPS).

- Настроить систему централизованного логирования и мониторинга (SIEM).

- Реализовать резервное копирование всех критичных данных с хранением в ЦОД.

3 квартал — Управление доступом и контролем

- Внедрить систему контроля доступа (IAM) и двухфакторную аутентификацию для администраторов и удаленного доступа.

- Внедрить DLP-систему для предотвращения утечек данных (почта, флешки, облака).

- Проверить и ограничить права пользователей — принцип минимально необходимого доступа.

4 квартал — Тестирование, обучение и совершенствование

- Провести внутренние и внешние пентесты (имитация атак).

- Разработать и протестировать план реагирования на инциденты.

- Организовать регулярное обучение сотрудников (в т.ч. тренировки по фишингу).

- Подготовить отчет о проделанной работе и обновленный план на следующий год.

3. Ключевые результаты по итогам года

- Устранены основные уязвимости сети и серверов.

- Создана система управления безопасностью (СУИБ).

- Налажено регулярное резервное копирование и аудит доступа.

- Снижен риск утечек данных и внутренних инцидентов.

- Повышен уровень киберустойчивости банка.